別紙１　事業計画書 補足資料

計画および進捗管理体制について

本事業における成果物（製品・サービス）については、当初計画からコンセプトおよび提供価値の再検討を行った結果、ユーザー体験を重視した内容へと方向性を見直したものである。本変更は、試作および検証を通じて、より市場性および独自性の高い製品開発を行うための判断である。

これを踏まえ、来年度は消費者ニーズの把握と製品精度の向上を両立するため、マーケティング調査と開発プロセスを一体化し、客観的かつ再現性のある進捗管理のもとで製品完成を目指す。

1．基本方針

試作・検証・改善を短期間で反復する開発手法を採用し、実際の利用者である乳幼児および保護者の評価を直接製品に反映する。定性・定量の両面からデータを収集し、根拠に基づく意思決定を行う。

2．マーケティング調査の実施方法

（1）幼児教室における継続調査

自社主催の幼児教室（月1回・固定メンバー）において、同一対象者による継続的な使用テストを実施する。安全性、使用感、興味関心、保護者評価等を確認し、改良効果の検証を行う。

（2）イベントにおける単発調査

イベント出展時に不特定多数の来場者を対象とした試用・ヒアリングを実施し、第一印象、デザイン評価、購買意欲、価格許容度等を把握する。

3．開発プロセス

試作 → 使用テスト → 課題整理 → 改良試作 のサイクルを明確に運用し、各工程の記録および改善履歴を蓄積することで、継続的な品質向上を図る。

4．進捗管理および評価指標

・試作および検証の定期実施（月1回以上）

・評価結果および改善内容の記録・共有

・関係者間での定期的な進捗確認

・工程スケジュールに基づく管理の徹底

これにより、開発状況の可視化と確実な進行管理を行う。

5．安全性への配慮

乳幼児向け製品として、安全性を最重要事項と位置づけ、素材選定、形状設計、強度等について試作段階から確認を行うとともに、使用テストを通じて実使用環境におけるリスクの把握と低減に努める。

6．目標

来年度中に製品仕様の確定およびクラウドファンディングの実施・完了を目指し、事業化に向けた基盤を構築する。

まとめ

本計画では、実利用環境に基づく継続的な検証と反復型開発を組み合わせることで、変更後の方向性においても客観性・再現性を担保した進捗管理を行い、製品の完成および事業化を確実に推進する。