2025年3月17日　とうめいしっぽさま・松森さま・阿部さま

＜商品について＞

◆新田さん

・最終的にコースター、箸置きになるものを販売したい。不定形ではあるが、動物や生き物の形に見えるパーツを組み合わせて遊ぶイメージ。

・コースター4つ、箸置き4つ　計8パーツで1セット　商品価格5,000円ぐらいに抑えられないか

・大きさはコースター：10cm、箸置き：4.5cm以上

・試作品を1歳ぐらいの子に遊ばせてみたが、問題なく使えていた。

・ST基準（安全基準）によると、スリットは8mm以下。NCルーターで一部だけ薄くして挟み込むのもよいかもしれない。

・生活に寄り添う積み木を作りたい…遊びと生活は切れない、遊ぶことが生活につながる。

親と子をつなぐ、森と人をつなぐ、というコンセプトで進めたい。

◆阿部さん

・販売の観点から考えると、人型のパーツを組み合わせて遊ぶ、動物っぽい形など、ある程度遊び方の　ゴールを提示しないと購入されないのではないか。不定形、抽象的な形を販売する場合、売り場としてもどのように販促すればよいか分からなくなる。

・「抽象的な形で遊ぶおもちゃです」と伝えても【共感】してもらえないと買われない。

「感情を表現しました」「水のゆらぎです」などと明確に言葉をつけないと、発信する際に伝わらりづらい。

⇒ゆらぎ…木目には1/fゆらぎがある。これが8割未満だと心地よいが、8割以上だとうるさく感じる

◆松森さん

・森林組合から8mm、7mmは薄すぎて反るのでやめたほうがよいとのアドバイスがあった。薄くても13mm。無垢材は難しく、集成材のほうが良いといわれている。

例えばフローリングの端材を使うなど、なにかストーリーとして使えることができるのであればなおよい。使えそうなものとして、フローリングの端材、心棒（丸い棒）、間伐材など。

・正目取りだと反りにくい、板目取りは反りやすい。ただし正目取りだと歩留まりが悪い。

追柾取りだとこの2つの中間。CLTという方法（10cmずつの板を3層に重ねた集成材）を使うこともある。接着はタイトボンドリストであればアメリカのFDAをクリアしており安全。松森さんでの制作も可能。

・加工作業的には反っていないほうがよい。3層構造にすると削った時の断面の色が変わるのでデザイン性は高い。

・厚物でどういう遊び方ができるのかも考えてみたほうがよい。箸置きは一般的に立体型が多い。

3層構造にすれば真ん中に磁石を埋めることもできる。カラカラ音がするようにしたり、くっつけて遊んだりできる。木材の色のバリエーションを出すために県産材まで広げることも検討。

＜コンセプトなどについて＞

・デザイナー（提供側）と消費者が共創することができる時代

・デザインと自然物が融合しているものを作れるツールもある（Voronoi生成）

数値を与えることでデザインを組み立てることができる（Dynamo Studio）

・消費者の「これやってみたい」をプロが表現する、いろいろ作ってもらった中でこれがいいなというものに投票してもらう。一番票を集まったものを次年度製品化という仕組みもこれまでになく新鮮では。

誰もが設計者になれるという体験を提供することもできる。

・森に行って説明を聞いて、自分でおもちゃをデザインして、製品になるまでをパッケージ化する。植林が追い付いていない状況もあるので、森林組合と一緒にできたらおもしろそう。

・カーボンオフセットを消費者体験に組み込む。この製品を買うと森林保護に役立ちます、とか。

子供が生まれたときに植林し、それが成長したら製品になるなど。

・親が楽しく参加できる仕組みが必要。親がやりたい、子供のため、地球のためになるのであればいくらでも出すのでは？

・家が建たないので木材（建材）が売れない。森林組合の方針としても、木工品のような、人の暮らしに身近な製品からアプローチしないといけないと考えているようだ。

＜今後の動きについて＞

・資材購入費用としてクラファンを予定。

返礼品として、製品が買える、自分で考えた製品を一緒に作る、植林？などを検討。

・クラファンも含め、商品PRのための動画を作成したい。予算要検討。

・松森さんの手づくり村工房での体験なども活用できる。おもちゃが形になるまでの工程も体験できる仕組みにすると、商品自体のファンが増える。

・パッケージについて、自家消費は既成の箱でよいが、贈答用の場合は別料金で木箱をつけるなど。

・2年目は製品づくりに注力、マーケティングは3年目に実施。

・阿部さん、松森さんから3月中に2年目の見積りをもらう。

松森さんは550千円（1日（8時間）30,000円：17日間（打ち合わせ含む））を前払いして、足りない分をあとで精算。

阿部さんは2か月に1回打合せ、年間6回（盛岡に行く）、製品完成まで含めた見積りを作成する。

・試作用の製材購入については、製品の方向性が見えてきたら松森さんと調整したうえで購入。

＜商品制作にあたりゆずれないこと＞

・生活に寄り添うというコンセプト

・盛岡の森からとれた木を活かしてできる製品

・親子をつなぐ、森と人をつなぐという核

→無理のないストーリーのなかで作れるものを再考

・「自分だけの製品を作る」という考え方はやりたいことに近い。その流れにつながるための一歩目を　　今回の事業で作る