250903　松森さん・内藤さん打合せ@AZLM

①販売価格について

・原価率はおもちゃとしては平均的

・この製品は高付加価値で、同価格帯のおもちゃとは違うストーリーを打ち出して販売できる可能性が高い

・この価格で行くなら4個セットになるが、それよりは1個3300円、または2個セット／5000円～6000円のほうが

購入意欲が持てるのでは

→小売りの場合は12個で成立するボロノイ型では形状に意味を持たせることが難しいため、検討が必要

・ハイエンドとして12個セットも用意したい

・メインターゲットを、ユーザー層から祖父母層にすることにより、高価格帯での商品として位置づけられるか

→新田としてはターゲット変更は賛成だが、その場合のマーケティングや販売戦略については、阿部さんや内藤さんに積極的にご意見伺いたいです。

→祖父母世代の購入の懸念としては、「もう持っているおもちゃなのでは」「もらっても要らないのでは」ということがよく聞かれていました。クラウドファンディングでは、「新発売」で「持っている可能性が低い」こと、すぐすぐ興味を示さなくても「長く使える」ものであることは、年配層にアピールできるかと思います。

②打合せのスピードについて

・当初の計画より遅れているため、今後はオンラインも含めて月一以上での打合せがあったほうがよい

・ゴールまでのタスク・フローをExcel等で作成し、スケジュール感を共有して役割分担していく

③試作について

・市産材（クリ・ナラ・スギ・アカマツ）のみで3セットを試作

・材料調達に2週間、10月末までには完成予定

・10/11-12の「北のクラフトフェア」に松森さんが出展予定のため、間に合えばそちらでも展示検討

（新田は便乗させていただくとしたら12日のみ）

・この事業の現状として、市産材である証明を消費者が確認する方法が確立されていない

・他社製品とどう差別化するのか