250924　打ち合わせ　阿部・松森さん@AZLM

内容：

①イベント報告

②試作の確認

③デザインの検討

④役割分担について

①イベント報告

・9/20・21に「グッド・トイカフェ」に出展し、レーザー彫刻機で作成したサンプルを展示&投票ボードを設置した

・サンプルはおおむね「かわいい」と好評、ただ、「福田パン」「馬」など説明がないと何を指すか伝わらないものもあった

・サンプルはデータ通りのサイズと一回り大きいサイズを用意➡同じ種類でまとめたり、立ててジオラマのように並べたりする遊びが見られた

・得票数ベスト５　大人：「南部鉄器」「狛犬」「赤レンガ館」「さんさ太鼓」「盛岡冷麺」

子ども：「さんさ太鼓」「赤レンガ館」「ピューマ」「南部鉄器」「盛岡冷麺」「白鳥」

②試作の確認

＜新田分＞

・くりへの彫刻はキレイに出て、可愛らしい仕上がりに

・アカマツはほとんど色がつかなかったが、クッキーのようになった➡お菓子とコラボはどうか

➡サイズ感・彫刻はいいが、やはり12個で上代3万を超えるのは商品として厳しい

＜松森さん分＞

・ホオをNCルーターでボロノイ図形にカット

・30㎜厚を切り抜くのに10周必要、下を2㎜残して手作業でカット

・NCだけで35分/12個、セッティングなど含めると、カットだけで45分

・面取りはルーターで可能

・サンダーであえて斜めにランダムに面取りも可能

③デザインの検討

・はしおきでこの価格は厳しいため、もっと付加価値を高めたい

➡おもちゃの後、小皿・トレーとして使えるものならどうか

・木の小皿で2,000円/1枚の商品もあり、はしおきよりは金額に納得感がある

・NCの強みはアシンメトリーな形で彫る加工もできること、旋盤にはできない

・皿にする場合、底の厚みは1/3ほど残したい

・素材は市産材ではクリが狂いにくく水に強い

・強みを活かすならアウトラインで切り出すことだが、スタッキングはできない

➡原点に戻って、さんさ太鼓のモチーフのみ複数にしてスタッキングできるようにしたらどうか

➡扱いやすくなるが、おもちゃとしての面白さや広がりについては要検討

＜アップサイクルについて＞

・フローリング材の端材を活用できれば、コストを下げられる

・松森さんが現在AZLMに展示しているのはそれを使ったもの（一つ4400円程度）

・端材からNCで作成することは可能

・発注する場合は長さを指定しないほうが安く手に入る

➡今から事業に盛り込むのは時間が足りないし、それをメインのストーリーとすると、ずっとそれでやらないといけない

現時点では市産材のフローリング端材がどの程度手に入るのか、どういうストーリーで出た端材なのかも不明

➡メインは購入できる材料を使用して作成し、余裕があれば別ストーリーとして作成を検討することとして保留

＜要確認＞

・さんさ太鼓・福田パンなどのデザイン使用許可➡新田

・フローリング材で市産材のものが安定的に手に入るか、可ならその価格も➡松森

④役割分担について

・前回メールでお送りしたものをたたき台として、各自加筆・修正して実情に合わせたい

＜次回までの作業＞

・松森さん：10月末までに、木のトレーになる形で5種類／1個、さんさ太鼓のみ+4個をレーザー彫刻前まで試作

・新田：①デザイン許諾の確認

②試作品を引き取り、レーザー彫刻＋コーティング

③サンプルを新田のイベントでテスト

・各自：役割分担表の加筆・修正

＜次回打合せ＞

2025/11/12（水）　10:00-12:00　予定