20260120　打ち合わせ資料@AZLM

■阿部さんのデザインをもとにNCでの試作を検討した結果

・このままでは線が細く、データとして利用できないものや、Ⅴ字の切削痕にならない

・切削痕がバサバサになるため、細かいデザインは却って手間が掛かる

■改善案

→レーザー彫刻で模様を彫り、サンドブラスト加工で表面を研磨する

・サンドブラストの機械は別件で購入したばかり（粒度４～５種×エアの強さで調整）

・切削痕の研磨に加え、表面を浮造りのようにすることもできる

・サンドブラストは金属加工では一般的だが、木工では前例が少ない

・レーザーであれば新田のほうで加工でき、加工時に材がはじけ飛ぶこともない

■松森さんからの提案①デジタルの仕掛け

・別件でカラマツの一生を表現

・ユーザー体験として、画像または自然言語で模様を生成・パラメータで調整できる

・ワークショップや購入特典としてQRコードから生成用のブラウザに案内

・氏名や写真、他所からの無断転載画像など、リスクへの対処も要検討

→まずは同梱パンフに付ける形で引き続き検討を進める

■松森さんからの提案②丸太の利用

・枝材であれば森にあるものを回収・運搬するのみで使用可能（許可を得た森で）

・輪切りにしたものを４～５日水に浸けて含水率を揃えた後に乾燥

・最後に塗料に浸けることで、割れを防ぐことができそう

→今回の事業では使用しない可能性が高いが、非常に有用な手段と考える

■クラウドファンディングについて

・ベースになるプランに加え、オリジナルデザインで作成できるプランなど、特別なリターンがあっても良さそう

・小規模×デジタルの強みを活かし、親子に寄り添える仕掛けを

■コンセプトについて

・この事業の目的は、「赤ちゃんから遊べる、ずっとそばに置きたいおもちゃ」を作ること

・このおもちゃに求めるのは、「親子のコミュニケーションが自然に生まれること」

・遊びのメインターゲットは０才児　とその家族

・触る・なめる・乗せる・並べるなどの感覚遊びが中核

・形の見分け・絵合わせ・樹種当てなどは成長後の副次的な遊びとなる

・お土産需要…も考えていたが、本筋とズレるため、まずはメインユーザーに届く商品にしていく

■デザインについて

・AIに負けないデザインにするために、独自性を明確にする

・多義性があり、見る人や状況によって「○○にも見える」と見立てが捗るようなデザイン

・「ぽこぽこ」の手触りを感じられるよう、線と線の間隔は１㎝ほど空けたい

・デザイン性や加工のことを考えて、5㎜のフチ（模様のない部分）を設ける

・０才児が好きな模様を取り入れる（丸、対称、コントラストのはっきりしたものなど）

・ロットNoを入れるのもいいかも

・盛岡の木であることをユーザーにどの程度・どう伝えるか

→産地証明書の取得、商品同梱のパンフで「○○は盛岡の木です」と表記はできるが、

おもちゃ自体に説明要素は不要と考える

次回（2月）までにお願いしたいこと

■全員

来年度の予算について検討する（来年度末までに商品完成・クラファン終了が目標）

■新田

今回の打ち合わせをもとにデザインを再考・提案

AIを使ってデザインを試作・使えるものがあれば阿部さんに提案

コード生成の方向性について検討し、松森さんに相談

■阿部さん

今回の打ち合わせをもとに、デザインを再考・提案

■松森さん

- NCで模様のどれかを試作

- レーザー→サンドブラストで模様のどれかを試作

- 加工費の大まかな試算

- HTMLコードの作成（画像データの管理・保存について検討）

■内藤さん

・クラウドファンディングについて、ご相談できる方につないで頂く

・写真・動画撮影などに関しても費用・スケジュール感についてご提案を頂きたい